Kisvárda Város

P o l g á r m e s t e r é t ő l

Kisvárda, Szent L. u. 7 - 11.

Távbeszélő szám: 45/500-755.

Száma: 345-3/2010 I.

B E S Z Á M O L Ó

- az Önkormányzati Képviselő-testülethez -

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által hozott rendeleteket a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően kihirdettük.

I.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

3/2010.(I.14) ÖKT. határozat a szennyvízcsatorna hálózat II. ütem beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Határidő: 2010.IV.15.						Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

elhatározza a közbeszerzési eljárás kiírását a KEOP-1.2.2/2F609-2009-0016 azonosító számú „Kisvárda város szennyvízcsatornázása hálózat építése II. ütem” beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

Felhatalmazott a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésére és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

V é g r e h a j t á s :

A határozat alapján a szennyvízcsatorna hálózat II. ütem műszaki ellenőri feladatainak ellátására a közbeszerzési eljárás kiírásra került. A kiírt közbeszerzési eljárás a 35/2010.(III.04) sz. határozattal elbírálásra került, mely alapján a közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította és új eljárás lefolytatását rendelte el. Az új eljárást a képviselő-testület az 52/2010.(V.07) sz. határozatával bírálta el. Az eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződés a szerződéskötési tilalmi időszak letelte után várhatóan 2010. május 31-én kerül aláírásra.

4/2010.(I.14) ÖKT. határozata a szennyvízcsatorna hálózat II. ütem beruházás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Határidő: 2010.IV.15.						Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

elhatározza a közbeszerzési eljárás kiírását a KEOP-1.2.2/2F609-2009-0016 azonosító számú „ Kisvárda város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem” beruházás kivitelezőjének kiválasztására.

Felhatalmazott a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésére és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

V é g r e h a j t á s :

A szennyvízcsatorna hálózat II. ütem beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárása kiírásra került. Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatok bontására 2010. május 18-án 11 órakor került sor.

26/2010.(II.04) ÖKT. határozata a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola működéséről.

Határidő: 3.1/a/b2010.IV.30.			Felelős: 3.1/a/b igazgató

3.2/IV. 30 és folyamatos				  3/2. igazgató

A képviselő-testület

megállapította, hogy a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola – a feltárt működési anomáliák és gazdálkodási hiányosságok mellett – a vizsgált időszakban alapvetően megfelelt Kisvárda és térsége szakképzési szükségleteinek. Az iskolában lezajló tartami, szellemi és fizikai fejlesztések révén szakképzési kínálata találkozik az iskolahasználók igényeivel, szakmastruktúrája összhangban van a regionális, illetve a Szakképzés-szervezési Társulás által meghatározott preferenciákkal.

Az intézmény további jogszerű működése, a feltárt hibák működési anomáliák, gazdálkodási hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi feladatok végrehajtására, intézkedések megtételére utasítja az érintetteket.

3.1. Intézményi működés

a./ Utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az intézmény 2010. január 1-jén hatályba lépő alapító okiratával a fenntartó önkormányzat szakképzés-szervezési társulásban való részvételével, illetve az intézmény működését érintő jogszabályi változásokkal összhangban a jogszabályokban előírt eljárásrendnek megfelelően készítse el az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

b./ Utasítja az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon az alapító okirat megjelentetéséről a KIR intézménytörzs-nyilvántartásban.

3.2. Az intézményi gazdálkodás szabályszerűsége

Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az intézményi gazdálkodás szabályszerűségének érdekében intézkedjen az alábbi feladatok végrehajtására:

a./ A felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezzék az alapító okiratban foglaltakat, továbbá rögzítsék a költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámot, valamint a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos előírásokat.

b./ Készítsék el az intézmény sajátosságainak megfelelő FEUVE szabályzatot, ennek keretében a Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét az ellenőrzési nyomvonalat, valamint alakítsák ki a Kockázatkezelési rendszert.

c./ A Kötelezettségvállalási Szabályzatban írják elő, hogy a kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

d./ Szabályozzák a kis értékű kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, továbbá rögzítsék a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetésének rendjét.

e./ Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló személy írásos megbízása történjen meg.

f./ Az értékelési szabályzatban határozzák meg az adós minősítés alapján a követelések elszámolható értékének %-ában az értékvesztés összegét.

g./ Az Önköltség-számítási Szabályzatukban írják elő az önköltségszámítás során figyelembe vett adatok dokumentálásának rendjét, az adatok főkönyvi számlákkal, analitikus nyilvántartásokkal és a beszámolóval való kapcsolatát.

h./ Rögzítsék a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapításának szabályait a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú felhasználása esetén a térítési díj megállapításának rendjét, valamint eseti bevételhez jutás, támogatásban részesülés esetén az ezekkel összefüggésben ténylegesen felmerült költségek megosztásának rendjét.

i./ A Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak megnevezését.

j./ Meg kell határozni a szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartásával, kezelésével, valamint elszámolásával összefüggő feladatokat.

k./ Szabályozni kell a pénztárellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzésért felelős munkaköröket.

l./ Mellékeljenek a szabályzathoz megismerési nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az érintettek aláírásukkal igazolják a pénztár működési rendjének, valamint a Szabályzatban foglaltaknak a megismerését, illetve a munkavégzésük során azok betartását.

m./ Selejtezési Szabályzatukban határozzák meg a hasznosításban és a selejtezésben közreműködők, s a tevékenység ellenőrzésével megbízott személyek jogait és kötelezettségeit.

n./ A gazdasági területen dolgozók munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés rendjét, továbbá a pénztáros-gondnok felelősségét határozzák meg.

V é g r e h a j t á s:

Az intézmény jogszerű működése és  hibák kijavítása érdekében az alábbiakat cselekedték:

Nekikezdtek az iskolai dokumentumok korszerűsítésének, illetve a hiányok pótlásának. Tekintettel arra, hogy az iskolában igazgatóválasztási procedúra is zajlott egyidejűleg, a határidős feladatok elkészítésével, így időbeli nehézséget okoz a feladatok pontos végrehajtására.

Az alapító okirat KIR intézménytörzs megjelentetéséről az intézkedés megtörtént.

A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészült, 2010. május 19-én kerül átadásra a Művelődési- és Egészségügyi Osztályra azzal, hogy az iskolai érintettekkel való elfogadtatás, az esetleges pontosítás egy héten belül megtörténik.

Megkezdték a Pedagógiai és Szakmai program felülvizsgálatát, az adatgyűjtés után – reményeik szerint – határidőre elkészülnek a dokumentumok.

A 3.2. Az intézményi gazdálkodás szabályszerűsége pontban való megfogalmazottak közül az a,b,c,i,j,k pontokban foglaltakat az SZMSZ-el egyidejűleg készítik el, a többi pontban a folyamatos korszerűsítés és pontosítás a mérvadó.

36/2010.(III.04) ÖKT. határozat a TIOP 1.1.1/09/1. pályázati kódszámú felhívás alapján tanulói laptop program megvalósítására pályázat benyújtásáról.

Határidő: 2010.IV.30.						Felelős: polgármester

A képviselő-testület

„Tanulói laptop program Kisvárdán” címmel pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához 61.482.440.- Ft összköltséggel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében TIOP 1.1.1/09/1 pályázati kiírásra vonatkozóan.

Felhatalmazott, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegyem.

V é g r e h a j t á s :

A határozat alapján a tanulói és tanári laptopok beszerzésére a pályázat határidőben benyújtásra került.

39/2010.(III.17) ÖKT. határozat az ÁROP-1.a.2/a. Kódszámú pályázattal kapcsolatban „Új közigazgatási ügyviteli rendszer bevezetésére, tesztelésére, dolgozók képzésére” irányuló általános közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elbírálásáról.

Határidő: 2010.IV.30.						Felelős: polgármester

A képviselő-testület

megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőn belül 4 ajánlat érkezett be.

A Bíráló Bizottság javaslatát és írásbeli szakvéleményét elfogadva az egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Magyar Közigazgatás-fejlesztési Zrt.-t (Budapest, Fillér u.60) hirdeti ki.

Felhatalmazott az ügyviteli rendszer bevezetésével kapcsolatos szerződés megkötésére.

V é g r e h a j t á s :

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a Magyar Közigazgatás-fejlesztési Zrt.-vel a szerződés 2010. április 19-én aláírásra került.

I.

Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.

K i s v á r d a , 2010.május 19.

Dr. Oláh Albert

polgármester

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

......../2010. /V    / ÖKT

h a t á r o z a t a

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület

1./ - 3/2010.(I.14) ÖKT. határozat

- 4/2010.(I.14) ÖKT. határozat

- 26/2010.(III.04) ÖKT. határozat  3.1/a/b, 3.2/pontjai

- 36/2010.(II.04) ÖKT. határozat

- 39/2010.(II.04) ÖKT. határozat

végrehajtásáról szóló jelentéseket     e l f o g a d j a.

A határozatról értesülnek:

1./ PH. Építési és Beruházási O. H.

2./ PH. Művelődési- és Egészségügyi O.H.

T Á J É K O Z T A T Ó

az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályi változásokról

33/2010.(IV.16)KHEM-ÖM együttes rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásáról.

A központi költségvetés által biztosított támogatást az a helyi közösségi közlekedéssel rendelkező települési önkormányzat igényelheti, amely az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelel.

11/2010. (IV.20) SZMM. rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól.

A nyári gyermekétkeztetés támogatása a községi, városi önkormányzatot, a fővárosban a kerületi önkormányzatot a 2010. június 16-ától 2010. augusztus 31-éig terjedő időszakra illeti meg.

A támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a fentiekben meghatározott időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak.