Kisvárda Város

P o l g á r m e s t e r é t ő l

Kisvárda, Szent L. u. 7 - 11.

Távbeszélő szám: 45/500-755.

Száma: 1/156/2013.

B E S Z Á M O L Ó

- az Önkormányzati Képviselő-testülethez -

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,  az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által hozott rendeleteket a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően kihirdettük.

I.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

79/2012.(V.25)ÖKT. határozat a Kisvárda Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások 2011. évi felújítási tervének teljesítéséről, a 2012. évi felújítási terv jóváhagyásáról.

Határidő: 2012.XII.31.				Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület

a Kisvárda Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő bérlakások 2011. évi felújítási tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

A 2012. évi felújítási tervet – a költségvetésben jóváhagyott 5.400.000.- Ft+1.460.000.- Ft ÁFA előirányzat terhére – az alábbiak szerint jóváhagyja:

- Tordai u.20. Szám alatti (2 épület) 17 lakás teljes tetőátfedése (szarufák szükség szerinti pótlásával, tetőlécezéssel, hiányzó padlásdeszka pótlás, teljes tetőhéjazat csere, kémények átadása): 5.100.000.- Ft+1.084.251.- Ft ÁFA

V é g r e h a j t á s :

A Képviselő-testület 2011. évben a 79/2011. ÖKT. határozatával jóváhagyta a Kisvárda, Tordai u.20. sz. alatti (2 épület-17 lakás) bérlakások tetőfelújítását. A felújítási munkálatok elvégzésével a Kisvárdai Szolgáltató Szervezet volt megbízva. Ezen munkálatok elvégzése azonban finanszírozás hiánya miatt elmaradt.

2012. évben a Képviselő-testület 79/2012.(V.25) ÖKT. határozatával a költségvetésben jóváhagyott 5.400.000.- Ft+1.460.000.- Ft ÁFA összegben jóváhagyta az előző évben elmaradt Tordai u.20. sz. alatti bérlakások tetőfelújítását. A felújítási munkálatok elvégzésére 5 vállalkozótól kértünk árajánlatot, melyre 4 alvállalkozó nyújtotta be árajánlatát.

A beadott árajánlatok közül a KYJUBÉ BT. árajánlata volt a legkedvezőbb (4.117.236.-Ft+ÁFA, összesen: 5.228.890.- Ft), ezért a munkálatok elvégzésével velük kötöttük meg a vállalkozási szerződést. A vállalkozó részletes költségelszámolása és a benyújtott számlája alapján 2.500.000.-Ft összeg erejéig részmunkadíjat fizettünk ki. A KYJUBÉ BT. a befejezésre adott határidőn belül jelezte a munkálatok teljesítését, azonban a műszaki átvételre – kisebb hiányosságok miatt – nem került sor. A leírtak miatt a vállalkozási díj fennmaradó összege (2.148.728.- Ft+ÁFA, összesen: 2.728.890.- Ft) az előző évben nem került kifizetésre. A kivitelező a hiányosságokat pótolta, az épület  műszaki átadás-átvétele 2013. január 15-én megtörtént.

96/2012.(V.30) a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön biztosításáról.

Határidő: Beszámolásra: 2012.XII.31.		Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület

a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 20.000.000.- Ft tagi hitelt nyújt az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.

V é g r e h a j t á s :

A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, 2012. 07.24-én Kisvárda Város Önkormányzata és a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. között tagi kölcsönszerződés jött létre 20.000.000.- Ft összegben. A kölcsön visszafizetési határideje 2012. december 31., a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 2012. 11.23-án a tagi kölcsönt visszafizette a következők szerint:

tőke: 			20.000.000.- Ft

ügyleti kamat:            444.932.- Ft.

123/2012.(VII.13) ÖKT. határozat autóbuszok megvásárlásáról.

Határidő: 2012.XII.31.				Felelős: Polgármester

Intézményvezető

A Képviselő-testület

kinyilvánítja vételi szándékát a Kisvárdai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő KPT-491 Temsa Opalin típusú 35+1+1 személyes autóbuszra és az LFB-798 9 személyes Peugeot mikrobuszra.

Engedélyezi, hogy Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala az LFB-798 rendszámú 9 személyes mikrobuszt megvásárolja, melynek fedezete az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatából kerül átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal felhalmozási intézmény-finanszírozását növelve.

Engedélyezi, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatok a saját költségvetése terhére a KPT-491 rendszámú 35+1+1 személyes autóbuszt megvásárolja.

Felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy az autóbuszok vásárlásával és a 2012. évi költségvetés módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

V é g r e h a j t á s :

A KPT-491 forgalmi rendszámú autóbusz megvásárlásához szükséges felhalmozási fedezet a 2012. évi költségvetés módosításával biztosításra került.

Az autóbusz megvásárlása megtörtént, a vételárat 2012. december 31-ig megfizettük, a tulajdon az önkormányzat részére átírásra került.

127/2012.(VII.20) ÖKT. határozat a Csillag, Somogyi Rezső utcák járdái felújításához pénzügy fedezet biztosításáról.

Határidő: 2012.XI.30.					Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy Csillag, Somogyi Rezső utcák járdáit felújítja 5.750 E Ft összegben.

A fenti összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításával biztosítja úgy, hogy a Városgazdálkodási 841-403 szakfeladat dologi kiadási előirányzatát 5.750 E Ft összeggel csökkenti, míg az Utak, hidak, járdák üzemeltetése 522-001 szakfeladat dologi  kiadási előirányzatát 5.750 E Ft összegben  növeli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséhez szükséges további intézkedéseket megtegye.

V é g r e h a j t á s :

A Képviselő-testületi döntést követően 2012. július 28-án kötött vállalkozói szerződést önkormányzatunk a Zemplénkő Kft-vel a Somogyi Rezső út bal oldala (Szent László utca irányából a Várday István út irányába), valamint a Csillag út páros és páratlan oldala járdáinak szakaszos  felújítására 4.522.328,- Ft + ÁFA, azaz 5.743.357 Ft összegben. A felújított járdák műszaki átadás-átvételére 2012. augusztus  22-én került sor. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

A fedezet biztosításához szükséges előirányzat a költségvetési rendeletben átvezetésre került.

179/2012.(X.24) ÖKT. határozat a Teichmann Vilmos Általános Iskola által a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása (TÁMOP-3.3.8-12/2) című pályázati kiírás keretében pályázat benyújtásához való hozzájárulásról.

Határidő: 2012.XI.30.					Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület

hozzájárul, hogy a Teichmann Vilmos Általános Iskola a TÁMOP-3.3.8.12/2 azonosító számú közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírás keretében pályázatot nyújtson be.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedéseket soron kívül megtegye.

V é g r e h a j t á s :

A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

189/2012.(X.30) ÖKT. határozat a Darusziget utca folytatásában tervezett csapadékvíz elvezető csatorna kiépítéséhez a kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Határidő: 2012.XII.15.					Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást ír ki a Darusziget utca folytatásában tervezett csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése vonatkozásában a kivitelező kiválasztására.

Felkéri a Polgármestert a Bírálóbizottság tagjainak kijelölésére.

Utasítja a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le, és írásbeli szakvéleményét soron kívül terjessze a Képviselő-testület elé a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala céljából.

V é g r e h a j t á s :

Az eljárás előkészítés alatt van.

190/2012.(X.30) ÖKT. határozat az Egészségügyi Alapellátás által működtetett iskola- és ifjúsági egészségügyi szolgálat bővítéséről.

Határidő: 2012.XII.01.					Felelős: intézményvezető

A Képviselő-testület

engedélyezi, hogy az Egészségügyi Alapellátás által működtetett iskola- és ifjúsági egészségügyi szolgálat bővítésre kerüljön az alábbi területi lebontásban:

- 1 fő részállású orvos a nevelési intézmények részére (óvodák)

- 1 fő iskolaorvos az általános iskolák részére

- 2 fő ifjúsági orvos a középiskolák részére

Utasítja az Egészségügyi Alapellátás Vezetőjét, hogy a feladat bővítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

V é g r e h a j t á s :

A Városi Egészségügyi Alapellátás a határozatban foglaltakat 2012. december 1-től megvalósította.

195/2012.(XI.14) ÖKT. határozat a Városi Könyvtár névfelvételéről.

Határidő: 2012.XII.31.					Felelős: igazgató

A Képviselő-testület

a Városi Könyvtár nevét Várday István Városi Könyvtár névre módosítja.

Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy intézkedjen a címtáblán, a különböző nyomtatványokon, a bélyegzőkön a könyvtár új nevének feltüntetéséről.

Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a változásnak megfelelően dolgozza át a könyvtár SZMSZ-ét, és nyújtsa be jóváhagyásra a képviselő-testület elé.

V é g r e h a j t á s :

Az intézmény vezetője a névfelvétellel kapcsolatos intézkedéseket megtette.

A változásnak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította, egyidejűleg javaslatot tett az alapító okirat ismételt módosítására jogszabályi változás miatt. Ennek megfelelően az SZMSZ képviselő-testület elé történő beterjesztésére csak az alapító okirat módosítását követően kerülhet sor.

197/2012.(XI.14) ÖKT. határozat a Szüret utcai kisajátítást mellőző adásvétel kompenzációs összegének fedezetéhez szükséges forrás meghatározásáról.

Határidő: 2012.XI.30. 					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

a kisvárdai 4011/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kisajátítási eljárást mellőző adásvétel összegének kompenzációjára 370.270.- Ft összeg kifizetésének fedezeteként az Önkormányzat elkülönített számláján kezelt lakóingatlanok értékesítéséből származó bevételt jelöli meg.

Utasítja a polgármestert, hogy a kifizetéssel és számviteli elszámolással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

V é g r e h a j t á s :

A kifizetéssel és számviteli elszámolással kapcsolatos intézkedések határidőre megtörténtek.

200/2012.(XI.14) ÖKT. határozat a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása keretében online-módon történő pályázat benyújtásáról.

Határidő: 2012.XI.30.					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása keretében online-módon pályázatot nyújt be.

A pályázat teljes költségvetésének 30 %-át saját erőként a költségvetése terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges további intézkedéseket soron kívül megtegye.

V é g r e h a j t á s :

A Képviselő-testület benyújtotta pályázatát a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása keretében „Az első magyar nyelvű magánlevél Várday Aladártól” című köztéri alkotás létrehozására és felállítására. A pályázattal igényelt 4.550.000.- Ft támogatásból a Vizuális Művészetek Kollégiuma 3.500. 000.- Ft támogatást ítélt meg.

210/2012.(XII.06) ÖKT. határozat az idősek és nagycsaládosok rendkívüli támogatásáról.

Határidő: 2012.XII.31.			Felelős: Jegyző

Kincstári, Jogi és Adóosztály Vez.

Lakosságszolgálati Osztály Vezető

A Képviselő-testület

a karácsonyi ünnepekre tekintettel 2012. december hónapban, a 65 éven felüli állandó lakosú kisvárdai nyugdíjasokat 4.000.- Ft/fő, valamint azokat a nagycsaládosokat, amelyek három- vagy több gyermeket nevelnek 4.500.- Ft/család összegű rendkívüli támogatásban részesíti.

A támogatás folyósítása hivatalból történik a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztálya útján.

Utasítja a Jegyzőt, hogy a támogatások érintettekhez történő eljuttatásáról gondoskodjon.

V é g r e h a j t á s :

A határozat végrehajtása 2012. december hónapban megtörtént. A támogatás kifizetésére – az elmúlt években bevált gyakorlat szerint – az Önkormányzat dolgozói útján került sor, akik megbízólevéllel ellátva személyesen keresték fel otthonukban az időseket és a nagycsaládosokat.

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete összesen 9.367.000.- Ft összegben nyújtott támogatást, melyből december 31-ig 9.000.000.- Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeg felvételére 2013. január 31-ig van lehetőségük a jogosultaknak.

211/2012.(XII.06) ÖKT. határozat a Rétközi Muzeális Gyűjtemény fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról.

Határidő: 2012.XII.31.					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

a Rétközi Muzeális Gyűjtemény fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

V é g r e h a j t á s :

A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a megállapodást a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta. Az intézményt a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága törzskönyvi nyilvántartásba vette, a számlanyitás folyamatban van.

251/2012.(XII.15) ÖKT. határozat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás engedélyezéséről.

Határidő: 2012.XII.31.					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 57.§. és 58.§. (4) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap alszámla terhére biztosítja az alábbi számlák kifizetését:

- talajvízfigyelő kutak mintavételezésének és értékelésének 2012.I. félév díja: 782.955.- Ft,

- talajvízfigyelő kutak mintavételezésének és értékelésének 2012.II. félév díja: 782.955.- Ft.

V é g r e h a j t á s :

A Környezetvédelmi Alap alszámla terhére a határozatban megjelölt díjakra a  kifizetések megtörténtek.

252/2012.(XII.15) ÖKT. határozat az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéjének emeléséről pénzbeli hozzájárulással és követelés átadással, ezzel összefüggésben az alapító okirat 7. és 8. pontjainak módosításáról.

Határidő: Beszámolásra: 2012.XII.31.		Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

elhatározza az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéjének az emelését, ennek keretében:

  - A törzstőke (jegyzett tőke) emelését 100.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 3.000.000.- Ft-ról 3.100.000.- Ft-ra, amelyet 2012. december 21. napjáig köteles, mint törzsbetétet a társaság számlájára befizetni, melyet követően a törzsbetétjének a mértéke: 3.100.000.- Ft.

  - A jegyzett tőke emelésével egyidejűleg a saját tőke részét képező tőketartalék javára az alapító átadja az alábbi követelést: az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint kölcsönvevővel tagi kölcsön jogcímén fennálló megállapodáson alapuló 38.636.000.- Ft tőkekövetelést, valamint ennek a Ptk. 301/A §-a szerinti ügyleti kamat és a határozathozatal napjáig számított Ptk. 301/A §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatát.

Felhatalmazza a polgármestert a tőkeemelés cégbírósági nyilvántartásba vételéhez, valamint a követelés tőketartalékba helyezéséhez szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.

V é g r e h a j t á s :

A jegyzett tőke emelésére 100.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás 2012. december 18-án átutalásra került a Kft. részére. A 38.636.000.- Ft tagi kölcsön az önkormányzat könyveiben átvezetésre került a tőke tartalék címén átadott pénzeszközökhöz. A tőkeemelés cégbírósági nyilvántartásba vételéhez, valamint a követelés tőketartalékba helyezéséhez szükséges intézkedések megtörténtek, a hozzá tartozó kiegészítő okiratokkal 2012. december 27-én benyújtásra kerültek a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósághoz, mely módosítás bejegyzése jelenleg is folyamatban van.

261/2012.(XII.15) ÖKT. határozat megállapodás megkötéséről az „UGAT-LAK” Közhasznú Alapítvánnyal.

Határidő: 2012.XII.31.					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

egyetért azzal, hogy az „UGAT-LAK” Közhasznú Alapítvánnyal közfeladat ellátására megállapodást kössön.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megszövegezésére, aláírására utólagos beszámolási kötelezettséggel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. évben az Önkormányzat 2012. évi költségvetése, városgazdálkodási szakfeladat terhére 500.000.- Ft támogatásra a megállapodást kösse meg.

V é g r e h a j t á s :

Az Alapítvánnyal a megállapodás megkötésére megtörtént. A megállapodás lényegesebb elemei az alábbiak:

- A Szerződő Felek rögzítették, hogy az Alapítvány olyan közfeladatok ellátására jött létre, melyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia, így – figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kt.) 5. §-ában foglaltakra- közhasznú fokozatban, nyílt alapítványként vették nyilvántartásba.

- A Kt 26. § c) pontja, valamint az Alapító Okirata alapján az Alapítvány az alábbi Önkormányzat által elismert közhasznú tevékenységeket végzi: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

- Az Alapítvány az alábbi szolgáltatásokat, tevékenységeket látja el az Önkormányzat helyett:

  - Az Alapítvány vállalja a gyepmesteri feladatok ellátását a Szabályzat szerint szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

  - Az Alapítvány vállalja a lakosságtól, valamint Kisvárda Város Polgármesteri Hivatalától érkező bejelentések fogadását, regisztrálását és a szükséges intézkedések megtételét.

  - Az Alapítvány vállalja a kóbor állatok befogadását, a veszett vagy veszettséggyanús állatok (fajra való tekintet nélküli) beszállítását, etetését, felügyeletét, szakorvosi vizsgálatát, elkülönítését. A veszettség beigazolódása esetén az Alapítvány Szabályzat szerint jár el.

  - Az Alapítvány vállalja, hogy a befogásokat az elvárható legnagyobb gondossággal és kíméletességgel végzi el.

  - Az Alapítvány vállalja a tevékenység teljes körű áttekintését biztosító pontos, naprakész adatforgalmi és nyilvántartási rendszer kezelését és vezetését. E naplók alapján ellenőrizhetőnek kell lennie a kóbor állatok esetében a telepen eltöltött időnek, a megfigyelési időnek, a szakorvosi ellátásnak, az állat további sorsának, illetve a következményeknek.

- Szerződő Felek rögzítették, hogy az Alapítvány a  felsorolt tevékenységeket 2011. július 6. napjától folyamatosan ellátja az Önkormányzat részére.

- Az Önkormányzat a feladatok ellátása érdekében az Alapítvány részére évente támogatást nyújt. A támogatás összegéről Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete minden évben, költségvetési rendeletben dönt.

- Az Alapítvány köteles a szerződésben foglalt feladatok ellátásáról készített közhasznúsági jelentés benyújtásával együtt jelen szerződés alapján a támogatás összegével annak folyósítását követő év április 15-ig elszámolni az Önkormányzat felé.

273/2012.(XII.21) ÖKT. határozat a köznevelési önkormányzati intézményekben történő álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentések végrehajtásáról.

Határidő: 2012.XII.31.				Felelős: 2./ érintett intézm.vez.

4./ polgármester

A Képviselő-testület

1./ megállapítja, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv., valamint a  Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testületének 267/2012 (XII.15) ÖKT. határozata alapján a köznevelési intézményekben a működtetést biztosító dolgozók foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25.§.(1) bekezdése alapján 2012. december 31. napjával megszűnik, mivel megszűnik a munkáltató ez irányú tevékenysége.

2./ A köznevelési intézményekben foglalkoztatott technikai dolgozók a Kisvárdai intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kerülnek foglalkoztatásra, illetve akik foglalkoztatására nincs lehetőség, a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel kell megszüntetni az alábbiak szerint:

| Intézmény neve: | 2012.XII.31. engedélyezett létszám: | Kft-hez átkerülők munkaköre, létszáma | Megszüntetésre kerülő álláshelyek száma: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 31 | -takarító 3 fő -karbantartó 1 fő -adminisztratív 4 fő -portás 2 fő -konyhai alkm. 7 fő | - takarító 10 fő - portás 2 fő - konyhai dolg.1 fő - karbantartó 1 fő |  |
| Vári Emil Ált. Isk. | 25 | -takarító 8 fő -adminisztratív 3 fő -konyhai alkm. 11fő -karbantartó 1fő | -konyhai alkm.2 fő |  |
| Somogyi R. Ált. Isk. | 7 | -takarító 4fő -karbantartó 1fő -konyhai kiseg. 2fő | - |  |
| Teichmann V. Ált. Iskola | 4 | -takarító 4fő | -- |  |
| Ped. Szakszolg. | 1 | Takarító 1fő | - |  |
| Weiner L. Z. | 2 | - | -takarító 1 fő -hivatalsegéd 1fő |  |
| Összesen: | 70 | 52 fő | 18 fő |  |

3./ nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinél a felmentéssel érintett közalkalmazottak esetében az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakört felajánlani nem tud.

4./ Felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat benyújtására a szükséges intézkedést tegye meg.

V é g r e h a j t á s :

2./A köznevelési intézményekben foglalkoztatott technikai dolgozók egy része – a határozat szerint -  a Kisvárdai intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kerülnek foglalkoztatásra, illetve akiknek foglalkoztatására nem volt lehetőség, azoknak a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg.

4./ A létszámcsökkentési pályázat benyújtására a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van.

274/2012.(XII.21) ÖKT. határozat a háziorvosi szerződések felülvizsgálatáról.

Határidő: 2012.XII.21.					Felelős: polgármester

A Képviselő-testület

jóváhagyja a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal a feladatellátásra kötendő az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a rendelkezései szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 1. és 2. mellékletét képező szerződést.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt szakma-specifikus szerződések megkötésére.

V é g r e h a j t á s :

A házi orvosokkal a módosított és egységes szerkezetbe foglalt szakma- specifikus szerződések megkötésre kerültek.

II.

Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.

A képviselő-testület  ülésén szóban történik.

K i s v á r d a , 2013. január 21.

Leleszi Tibor

polgármester

H a t á r o z a t – t e r v e z e t

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

......../2013.(I   )ÖKT

h a t á r o z a t a

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület

1./	- 79/2012.(V.25) ÖKT. határozat

- 96/2012.(V.30) ÖKT. határozat

- 123/2012.(VII.13) ÖKT. határozat

- 127/2012.(VII.20) ÖKT. határozat

- 179/2012.(X.24) ÖKT. határozat

- 189/2012.(X.30) ÖKT. határozat

- 190/2012.(X.30) ÖKT. határozat

- 195/2012.(XI.14) ÖKT. határozat

- 197/2012.(XI.14) ÖKT. határozat

- 200/2012.(XI.14) ÖKT. határozat

- 210/2012.(XII.06) ÖKT. határozat

- 211/2012.(XII.06) ÖKT. határozat

- 251/2012.(XII.15) ÖKT. határozat

- 252/2012.(XII.15) ÖKT. határozat

- 261/2012.(XII.15) ÖKT. határozat

- 273/2012.(XII.21) ÖKT. határozat 2./4./pontjai

- 274/2012.(XII.21) ÖKT. határozat

végrehajtásáról szóló jelentéseket     e l f o g a d j a.

A határozatról értesülnek:

1./ PH. Önkormányzati és Intézményirányító O.H.

2./ PH. Lakosságszolgálati Osztály H.

3./ PH. Kincstári, Jogi és Adóosztály H.

T Á J É K O Z T A T Ó

az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályi változásokról

141/2012.(XII.27) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról.

A 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra meghirdetett óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók vehetnek részt.

421/2012.(XII.29) Kormány rendelet a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

413/2012.(XII.29) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet módosításáról.

438/2012.(XII.29) Kormány rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről.

A rendelet hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

439/2012.(XII.29) Kormány rendelet  a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről.

440/2012.(XII.29) Kormány rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről.

A törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa létrejöttét, önkormányzatuk szervezetét, működését, feladatát, valamint az azok ellátásához szükséges jogosítványait.

2012. évi CCIX. Törvény egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról.

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről.