KISVÁRDA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
Kisvárda, Szent László út 7-11.

Tel:45/500-743

Száma:

ELŐTERJESZTÉS
- az Önkormányzati Képviselő-testülethez-

A „KAPU – KultHáz és egyéb KözHelyek” –funkcióbővítő városfejlesztés Kisvárdán című pályázat javított összköltségének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2013. (II.28.) ÖKT határozatban döntött a pályázat költségvetésének elfogadásáról 249.990.478,-Ft összegben.

A pályázat 2013. szeptember 12-én csökkentett támogatásban részesült. A pályázatot az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője bruttó 221.930.229,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, melyet a Képviselő-testület a 196/2013. (X.09.) ÖKT határozata alapján elfogadott.

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. október 22-én kelt levele alapján az eredeti támogatói döntés javításra került az alábbiak miatt:

1.) A Szent L. u. 18. szám alatti épület külső homlokzatának felújítása is része a projektnek, azonban a tervezett fejlesztések nem a teljes épületre vonatkoznak. Az elkészült tételes tervezői költségvetés kimutatta, hogy a projekt keretében fejlesztéssel nem érintett üzlethelyiség homlokzat felújításának költsége bruttó 1.329.994,-Ft, mellyel a támogatási összeg csökkentésre került.

2.) A Helyi termékek boltjának kialakítása projektelem vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult Kisvárda Város Önkormányzata, mivel a projektelem esetében árbevétel realizálódik, így az erre eső igénybevett szolgáltatásokra a pályázati költségvetési sor esetében nem kerülhet ÁFA beállításra, így az ÁFA sor támogatási összegét 136.153,-Ft-tal csökkenteni volt szükséges.

3.) az 1.-2. pontban részletezett költségcsökkentések következtében a Tartalék csökkentése vált szükségessé 80.838,-Ft-tal.

Az összes költségcsökkentés összege: 1.546.985,-Ft, így a projekt megítélt összköltsége 220.383.224,-Ft. A megítélt költségcsökkentésnek további saját erő vonzata nincs. A pályázat támogatási intenzitása változatlanul 100%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a pályázat csökkentett összköltségének a jóváhagyásáról a fentiek figyelembe vételével.

Kisvárda, 2013. november 06.

Leleszi Tibor

polgármester

H a t á r o z a t- t e r v e z e t

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

………/2013. (IX……..) ÖKT.

határozata

A „KAPU – KultHáz és egyéb KözHelyek” –funkcióbővítő városfejlesztés Kisvárdán című pályázat javított összköltségének jóváhagyására

A Képviselő- testület

1. a korábbiakban már elfogadott 17/2013.(I.30.) ÖKT. határozat vonatkozásában a „KAPU – KultHáz és egyéb KözHelyek” –funkcióbővítő városfejlesztés Kisvárdán című pályázat összköltségét a 2013.10.22-én kelt támogatói döntés javításáról szóló értesítés alapján a pályázat összköltségét bruttó 220.383.244,- Ft összegben határozza meg.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges további intézkedéséket soron kívül megtegye.

Határidő:	 azonnal				Felelős: polgármester

Kisvárda, 2013. november

A határozatról értesülnek:

1./ PH. Kincstári, Jogi és Adóosztály H. a szükséges intézkedések megtétele céljából

2./ ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ( 4002 Debrecen, Pf. 501.)